**Приложение № 1**

**к информационной карте**

**электронного аукциона**

**Описание объекта закупки**

**«Ремонт улично-дорожной сети ул. Салавата Юлаева д. Акбашева Аргаяшского района Челябинской области»**

«Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» прилагается к документации об электронной процедуре в качестве обоснования стоимости Работ.

Работы выполняются в объеме и в соответствии с локальным сметным расчетом.

**1.Место выполнения Работ.**

**Российская Федерация**, **Челябинская область, Аргаяшский район, д. Акбашева, ул. Салавата Юлаева**

**2.Условия выполнения Работ.**

Приступить к выполнению Работ согласно пункту 3.3 муниципального контракта.

Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложениям к нему. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с требованиями Документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных Работ, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93, ГОСТ 9128-2013, СП 78.13330.2012, принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.

**3. Сроки выполнения Работ.**

Срок выполнения Работ по Контракту:

Дата начала выполнения Работ – с 15.05.2021г.

Дата окончания выполнения Работ - 30.06.2021 г.

Сроки выполнения Работ по отчетным периодам устанавливаются «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2 к Контракту).

**4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.**

 Гарантийный срок 3 года. Начинается с даты окончания выполнения Работ по Контракту (дата подписания акта приемочной комиссией).

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.